결 과 보 고 서

육상경기 운영플랫폼(COS) 모바일 앱 개발 및
웹·인프라 고도화

― PACE RISE : Node ―

| 용 역 명 | 육상경기 운영플랫폼(COS) 모바일 앱 개발 및 웹·인프라 고도화 |
| --- | --- |
| 용역기간 | 2026. 4. 28. ~ 2026. 6. 18. |
| 용역완료일자 | 2026. 6. 18. |
| 용역업체(을) | 주식회사 에스피씨티솔루션 (인) |

2026. 6. 18.

주식회사 에스피씨티솔루션  (인)

Ⅰ. 용역 개요

| 1. 용역명 | 육상경기 운영플랫폼(COS) 모바일 앱 개발 및 웹·인프라 고도화 |
| --- | --- |
| 2. 용역기간 | 2026. 4. 28. ~ 2026. 6. 18. (계약 체결일 ~ 완료일) |
| 3. 용역금액 | 금20,000,000원(VAT 별도) / 부가세 포함 금22,000,000원 |
| 4. 용역목적 | COS(‘노드’ 경기운영시스템 포함)를 모바일 환경으로 확장하고, 대규모 경기 데이터의 안정적 처리를 위해 클라우드 인프라·보안·웹 사용성을 고도화 |
| 5. 수행업체 | 주식회사 에스피씨티솔루션 (을) / 발주처 주식회사 페이스라이즈 (갑) |

Ⅱ. 주요 수행 내용

① 모바일 앱(PWA/Android TWA/iOS)

기존 웹앱을 PWA(Web App Manifest + Service Worker + 오프라인 캐시)로 최적화하고, Android는 TWA로 래핑하여 App Bundle(AAB, 패키지 com.pacerise.node, v1.0.1)을 생성·서명, iOS는 Safari ‘홈 화면에 추가’ standalone 풀스크린 구동을 지원. 실제 빌드·스토어 업로드는 발주처가 직접 수행하도록 앱 프로젝트 소스 일체와 빌드·배포 가이드 제공.

② AWS 클라우드 마이그레이션

단일 서버 운영 환경을 AWS 서울 리전(ap-northeast-2)으로 이전하여 전국·국제 규모 대회의 트래픽·데이터를 안정 처리. Node.js 20 / Express 운영 인스턴스 배포, PM2 무중단 운영 + 헬스체크(/api/health) 구성, 운영 도메인(pace-rise-node.com) 연결.

③ DB 전환·이관 (SQLite → PostgreSQL)

PostgreSQL 15 스키마 이행(schema.pg.sql) 및 환경변수(DB_BACKEND) 기반 이중 백엔드 구성. FK 위상정렬 순서 이관 + 시퀀스 재설정으로 무결성 유지. 전 테이블 건수 대조 검증(34개 테이블 / 7,075행 → 34 PASS · 0 FAIL, 전체 일치).

④ 보안 (SSL/TLS · 접근 인증)

Let’s Encrypt 인증서로 운영 도메인 전 구간 HTTPS(SSL/TLS) 적용(HTTP 200 확인), JWT 기반 로그인 인증 및 권한 분리(심판/운영/관리자), API 호출 속도 제한(RATE_LIMIT) 적용.

⑤ 웹 UI/UX 고도화 (‘노드’ 경기운영시스템)

심판·경기운영진 태스크 플로우 분석 기반으로 운영 프로세스 단순화. 대회 목록을 주관 연맹(KAAF/KTFL/기타)별 그룹화·뱃지 체계로 개편하고 RECENT(진행/예정) 영역 신설, 경기 운영 모니터(출전/소집 현황·실시간 출석 집계)·메인 홈 정보구조 개선. git 이력 기반 개편 전(ca3d736)·후(main) 비교 검증.

⑥ 실시간 처리 · 동시접속 검증

WebSocket(/ws/scoreboard) + SSE 기반 풀링 없는 실시간 push, PostgreSQL Connection Pool(max 20) 기반 동시 연결 관리. 부하테스트 실측(동시 50/100/200/500 구간 에러율 0%, 동시 200 p95 약 400ms) 및 전국·국제 대회 실 운영 검증(공개 API /api/competitions 확인), Android·iOS 실기기 구동 확인.

Ⅲ. 요구사항별 이행 내역

※ 과업지시서 요구사항(총 10건)에 대한 수행 결과 및 증빙 정보

| 고유번호 | 요구사항 | 이행 결과 | 증빙(산출정보) |
| --- | --- | --- | --- |
| ECR-001 | AWS 클라우드 환경 구성 | AWS 서울 리전 운영 인스턴스 배포, PostgreSQL 연결, 도메인·HTTPS, PM2 무중단·헬스체크 구성 완료 | AWS 구성도, 실측 IP, /api/health 응답 |
| SFR-001 | PWA 기반 모바일 앱(Android TWA) | PWA 최적화 + Android TWA 래핑, AAB 빌드·서명(v1.0.1), iOS PWA 홈화면 설치 지원 완료 | 앱 소스, AAB 산출물, 빌드·배포 가이드 |
| SFR-002 | Cross-Device 반응형 화면 | 공통 반응형 CSS 도입, 모바일 뷰포트 기준 레이아웃, 주요 5개 페이지 일괄 적용 완료 | 개편 전·후 화면, responsive.css |
| SFR-003 | ‘노드’ 웹 UI/UX 개편 | 연맹별 그룹화·뱃지 체계, RECENT 영역, 경기 운영 모니터·메인 홈 개편, git 전·후 비교 완료 | 배포 URL, 개편 화면 |
| SFR-004 | 실시간 기록 확인·제어 인터페이스 | 출전 상태 분류·진행률 시각화, 종목·조·레인 단위 실시간 입력, 출석 실시간 집계, WebSocket+SSE push 완료 | 적용 화면, 배포 URL |
| DAR-001 | SQLite→PostgreSQL 마이그레이션 | PostgreSQL 15 스키마 이행·이중 백엔드, FK 위상정렬 이관, 34테이블/7,075행 → 34 PASS·0 FAIL 검증 | 이관 검증 리포트, schema.pg.sql |
| SER-001 | SSL/TLS 적용 및 접근 인증 | Let’s Encrypt 전 구간 HTTPS 적용(HTTP 200), JWT 인증·권한 분리, API 속도 제한 적용 완료 | SSL 검증 결과, 자물쇠 화면 |
| PER-001 | 다수 동시접속 안정 처리 | Connection Pool(max 20), WebSocket+SSE, 동시 50~500 에러율 0%·동시200 p95 약 400ms, 실 운영 검증 | 부하테스트 결과표, 실 운영 이력 |
| TER-001 | 부하테스트·실증 운영·실기기 확인 | 부하테스트(동시 500까지 무에러), vitest 단위테스트, 실 운영 검증, Android·iOS 실기기 구동 확인 | 부하테스트 결과, 실기기 화면 |
| QUR-001 | WA 표준 호환 및 코드 품질 | WA(세계육상연맹) 기록 보고 규격 준수, 모듈화 개선(2→33), vitest 회귀검증, Git 형상관리(276커밋) | 호환성 점검표, 테스트 결과 |

Ⅳ. 최종 산출물 (납품목록)

| 구분 | 납품목록 | 수량 | 형식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PWA 기반 앱 프로젝트 소스 일체 (Android TWA 래핑·AAB 빌드 설정 포함) | 1식 | 전자파일 |
| 2 | 앱 빌드·배포 가이드 (Google Play 업로드용, 발주처 자체 수행) | 1부 | 전자파일 |
| 3 | AWS 클라우드 아키텍처 구성도·실측 IP | 1부 | 전자파일 |
| 4 | SQLite→PostgreSQL 이관 검증 리포트 (34테이블/7,075행) | 1부 | 전자파일 |
| 5 | HTTPS(SSL/TLS) 적용 내역서 (Let's Encrypt 인증서·자물쇠 화면) | 1부 | 전자파일 |
| 6 | ‘노드’ 경기운영시스템 웹 UI/UX 개편 화면(전·후)·배포 URL | 1식 | 전자파일 |
| 7 | 전체 소스코드 일체 (189파일/약 70,693행/276커밋, 소유권 발주처 귀속) | 1식 | 전자파일 |

Ⅴ. 수행 결과 증빙 (실 운영 화면)

※ 운영 서비스(pace-rise-node.com)에서 직접 캡처한 실제 화면입니다.

[1] 메인화면 – 연맹별 대회목록 (KAAF/KTFL 그룹화·RECENT 영역)

[2] 경기운영 대시보드 – KAAF배 제54회 + 코리아오픈

[3] 경기운영 대시보드 – 제80회 전국육상경기선수권 (부문별 운영)

[4] 경기시간표 – 259경기 5일치 타임테이블·결과 연동

[5] 앱 설치 안내 – PWA (Android Chrome / iOS Safari 홈화면 추가)

[6] 모바일 반응형 화면 – PWA Cross-Device 대응

상기와 같이 본 용역(육상경기 운영플랫폼(COS) 모바일 앱 개발 및 웹·인프라 고도화)을 계약 내용에 따라 성실히 수행하여 완료하였기에 그 결과를 보고합니다.

2026. 6. 18.

수행업체 : 주식회사 에스피씨티솔루션      대표  김 동 식   (인)

주식회사 페이스라이즈 귀하